|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **ОБИЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ** | KALMGERB | **ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН**  **ОБИЛЬН СЕЛӘНӘ**  **МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН**  **АДМИНИСТРАЦИН ТОЛhАЧИН**  **ТОГТАВР** |

**от «05» сентября 2022 г. № 22 с. Обильное**

**«О внесении изменений в постановление главы администрации Обильненского СМО РК от 29.12.2017 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018 -2022гг.»(с изм. от 25.03.2019 № 6, 15.03.2022 г. № 11)**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Калмыкия № 303 от 30.08.2017 года «Формирование современной городской среды на территории Республики Калмыкия» (с изм. от 18.01.2019 г. N 3, от 27.07.2022 г. N 287), руководствуясь Уставом Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, администрация Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации Обильненского СМО РК от 29.12.2017 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» (с изм. от 25.03.2019 г. № 6, 15.03.2022 г. № 11):

1.1. Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» в новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Разместить данное постановление на официальном сайте Обильненского СМО РК в сети Интернет.

**Глава Обильненского СМО РК,**

**Глава администрации**

**Обильненского СМО РК Сергеев В.Н.**

Приложение №1

к постановлению Обильненского СМО РК

№ 22 от 05 сентября 2022 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды ", Постановление Правительства Республики Калмыкия № 303 от 30.08.2017 года; Постановление Правительства Республики Калмыкия № 3 от 18.01.2019 года. |
| Заказчик Программы | Администрация  Обильненского СМО РК |
| Разработчик Программы | Администрация  Обильненского СМО РК |
| Исполнители Программы | Администрация  Обильненского СМО РК |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Обильненского СМО РК |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единого облика Обильненского СМО РК;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Обильненского СМО РК, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Обильненского СМО РК. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли благоустроенных мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2019-2030 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019-2030 гг.» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   руб., из них:  федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;  региональный  бюджет- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;  местный бюджет – \_300,00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | - наиболее значимые социально-экономические результаты:  - улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Обильненского СМО РК |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года утвержден паспорт приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды»(протоколот21 ноября 2016 г. № 10).

Главным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению и размещению малых архитектурных форм.

В настоящее время на территории с. Обильного расположена одна общественная территория с массовым пребыванием людей. Объект благоустройства не отвечает современным требованиям, обусловленным нормами градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации, отсутствует необходимый набор архитектурных форм и обустроенных площадок.

Практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку или озеленение отдельных территорий населенного пункта.

Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным и республиканским требованиям, и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» (далее – Программа), с учетом мнения граждан, качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий (сделает их современными, эффективными, открытыми и востребованными), запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформирует механизм общественного контроля.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства в Республике Калмыкия определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30декабря 2008 г. № 465, Государственной программой Республики Калмыкия «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 339.

Главным приоритетом Администрации Обильненского СМО РК в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности жителей.

**3. Цели и задачи Программы**

В соответствии с приоритетами в сфере благоустройства определена основная цель Программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Обильненского СМО.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика Обильненского СМО РК;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Обильненского СМО РК, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Обильненского СМО.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач Программы.

**4. Целевые показатели (индикаторы)**

Состав целевых показателей (индикаторов) Программы определен исходя из достижения цели и решения задач Программы. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы отражаются в приложении №1.

**5. Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2019 - 2030 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**6. Характеристики основных мероприятий Программы**

Достижение целей и решение задач Программы будут осуществляться путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Программы.

1. Совершенствование нормативной правовой базы Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. В рамках данного мероприятия будут приняты Правила благоустройства, соответствующие Методическим рекомендациям Минстроя России.

2. Формирование перечней территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству. В рамках данного мероприятия планируется выполнить группу мероприятий:

- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную Программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную Программу;

- утверждение муниципальной Программы;

- мероприятия по подготовке и утверждению с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн- проектов благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу.

3. Разработка муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019-2030 годы». В рамках данного мероприятия будет разработана муниципальная программа. Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении](#sub_1002) № 2.

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Финансирование Программы осуществляется из федерального и местного бюджетов в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Для реализации мероприятий Программы в 2019-2030 гг. требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет– \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;

- местный бюджет– 300, 00 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 3.

**8. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

-финансово-экономические риски;

-социальные риски;

-управленческие (внутренние) риски;

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра значений показателей (индикаторов) Программы и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом скажется на показателях (индикаторах) Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитии социальной сферы.

Социальные риски связаны с отсутствием заявок на благоустройство общественных территорий и низкой социальной активностью населения в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие(внутренние) риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем, за реализацией Программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы являются:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-информационное сопровождение и общественные коммуникации;

- создание общественной комиссии по осуществлению контроля и координации за ходом выполнения Программы под руководством председателя общественной комиссии.

**9. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства федеральных и республиканских органов исполнительной власти, Администрации Обильненского сельского муниципального образования РК в реализации мероприятий по развитию комфортной городской среды, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

**10. Конечные результаты реализации программы, контроль за выполнением Программы**

Основные ожидаемые результаты реализации Программы приведены в ее паспорте.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Обильненского сельского муниципального образования **Республики Калмыкия на 2019-2030 гг.» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей | | | | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Количество территорий, подлежащих благоустройству: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных территорий от общего количества территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными территориями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественными | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь благоустроенных территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | м² |  |  |  |  | 8155 |  |  |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | % |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Обильненского сельского муниципального образования **Республики Калмыкия на 2019-2030 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы Обильненского СМО РК | Администрация  ОСМО РК | 2018 | 2024 | Анализ и выявление имеющихся недостатков нормативной правовой базы | Проблемы, возникающие при существующей нормативной правовой базы, не будут устранены |  |
| 2 | Формирование перечней территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству | Администрация  ОСМО РК | 2018 | 2024 | Будет сформирован перечень территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству | Не будет реализована Программа |  |
| 3 | Благоустройство общественных территорий | Администрация  ОСМО РК | 2018 | 2024 | Создание благоприятных и комфортных условий для жителей поселения | Отсутствие возможности комфортного время провождения на общественной территории поселения |  |
| 4 | Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского СМО РК на 2018-2022 годы» | Администрация  ОСМО РК | 2018 | 2024 | Разработка муниципальной программы по благоустройству | Не будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта для жителей поселения. |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Обильненского сельского муниципального образования **на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения[\*](#sub_9111) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Феде  ральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. | Администрация  ОСМО РК | 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 2 | Формирование перечней территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству | Администрация  ОСМО РК | 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство общественных территорий | Администрация  ОСМО РК | 2019-2030 | **0** | **0** | **0** | **300,00** | **0** |
| 4 | Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Обильненского СМО РК на 2018-2022 годы» | Администрация  ОСМО РК | 2019-2030 | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по программе»** |  |  | **0** | **0** | **0** | **300,00** | **0** |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Обильненского сельского муниципального образования **на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2017г. | | | | 2018г. | | | | 2019г. | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения Правил благоустройства |  | Администрация ОСМО РК |  |  |  | до 01.11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение полной инвентаризации общественных территорий |  | Администрация ОСМО РК |  |  | до 01.08.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и размещение на общественное обсуждение проекта и графика общественного обсуждения муниципальной программы 2019-2030 |  | Администрация ОСМО РК |  |  |  | до 01.11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов общественного обсуждения проекта Правил благоустройства, и их доработка по итогам общественного обсуждения |  | Администрация ОСМО РК |  |  |  | до 01.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 2019-2030 и ее доработка по итогам общественного обсуждения |  | Администрация ОСМО РК |  |  |  | до 01.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение (корректировка) правил благоустройства |  | Администрация ОСМО РК |  |  |  | до 31.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы 2019-2030 |  | Администрация ОСМО РК |  |  |  | до 31.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественных территорий (далее- Порядок).

2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, расположенных на территории с. Обильного.

3. В дизайн-проект включаются текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

4. Содержание дизайн-проекта общественной территории зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде- изображение территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству территории.

5. Разработка дизайн-проекта территории осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

6. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории Администрация Обильненского СМО РК направляет уполномоченному лицу, территория которого включена в Программу, о готовности дизайн-проекта, в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

7. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства территории для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

8. Утверждение дизайн-проекта благоустройства территории осуществляется Администрацией Обильненского СМО РК в течение 2 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта территории уполномоченным лицом.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**Адресный перечень**

**общественных территорий Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2019 – 2030 гг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Общественные территории** |  |
|  | **Наименование территории** | **Адрес местонахождения** | **Площадь, кв.м** |
| 1 | Многофункциональная площадка (парк отдыха) | РК Сарпинский район с.Обильное | 8155 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Обильненского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2019-2030 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Обильненского СМО РК

от «29» декабря 2017г. № 32

**Адресный перечень**

**Объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Федерального проекта за счет средств указанных лиц на территории Обильненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование МО** | **Адрес местонахождения** |
| 1\* |  |  |

* Строки будут заполняться по мере заключения соглашений.